# SWIMNOTE 앱 Teacher Diary AI 연동

## 최종 설계 및 단계별 구현 지시서 V1.0

# 0. 문서 목적

이 문서는 SWIMNOTE 앱 Repository에서 Teacher Diary AI 기능을 안정적으로 연결하기 위한 최종 설계 및 작업 지시서이다.

이번 작업의 핵심은 다음과 같다.

SWIMNOTE 앱

= 사용자 입력, 수업 사실, 학생 정보, Draft 표시, 최종 저장

SWIMNOTE AI Engine

= 학생 분리, 이름 매칭, 지식 검색, 문장 생성, 결과 검증

앱에서 AI 분석 로직을 구현하지 않는다.

전체 작업을 한 번에 진행하지 않는다.

각 단계는 반드시 다음 순서로 진행한다.

작업 수행

↓

테스트

↓

결과 보고

↓

검토 및 승인

↓

다음 작업

Agent는 각 작업 꼭지가 끝나면 반드시 작업을 멈추고 보고해야 한다.

승인 없이 다음 단계로 넘어가면 안 된다.

# 1. 현재 Repository 기준 확인된 구조

## 1.1 앱

현재 앱에는 다음 기능이 존재한다.

음성 녹음

Whisper STT

AI 요청

공통 일지 Draft 표시

학생별 일지 Draft 표시

교사 수정

기존 일지 입력란 적용

기존 Diary 저장

학생 정보는 다음 구조를 사용한다.

interface StudentOption {

id: string;

name: string;

birth_year?: string | null;

}

정의:

id

= student_ref로 사용 가능

name

= 학생 전체 이름

앱은 학생 이름을 분해하거나 변형하지 않는다.

## 1.2 반 및 수업 정보

현재 반 정보에는 다음이 존재한다.

group.id

= class_id

swimming_pool_id

= pool_id

lesson_date

= 수업일

현재 Repository에는 별도의 lesson_ref 개념이 없다.

따라서 이번 작업에서는:

class_id + lesson_date

를 수업 Context로 사용한다.

가짜 lesson_ref를 새로 만들지 않는다.

## 1.3 기존 Diary 저장

기존 Diary 저장 구조는 유지한다.

{

"class_group_id": "class_xxx",

"lesson_date": "YYYY-MM-DD",

"common_content": "공통 일지",

"student_notes": [

{

"student_id": "student_xxx",

"note_content": "학생별 일지"

}

]

}

AI 응답은 Draft일 뿐이다.

최종 저장은 기존 Diary 저장 API를 그대로 사용한다.

# 2. 시스템 책임 경계

## 2.1 SWIMNOTE 앱 책임

앱은 다음을 책임진다.

교사 음성 입력

교사 텍스트 입력

Whisper STT

STT 원문 전달

request_id 생성

pool_id 확보

class_id 확보

lesson_date 확보

학생 ref와 전체 이름 확보

AI Engine 호출

처리 상태 표시

공통 Draft 표시

학생별 Draft 표시

교사 수정

기존 내용 보존

기존 일지 입력란 적용

기존 Diary 저장

앱 측 오류 처리

앱 측 로그 개인정보 제거

## 2.2 AI Engine 책임

다음은 앱에서 구현하지 않는다.

State Parser

학생별 문장 분리

공통 문장 분리

학생 이름 판별

이름의 성 제거

조사 제거

호칭 제거

부분 이름 매칭

동명이인 판정

Observation 생성

Curriculum Resolver

Curriculum Scope Guard

Template Search

Knowledge Search

Diary Material Builder

GPT Prompt

GPT 문장 생성

Output Validator

AI 재시도

AI Usage 계산

AI Engine 로그

## 2.3 앱에서 절대 구현하면 안 되는 기능

“서태웅”에서 “태웅”을 앱이 생성

“태웅이는”에서 조사를 앱이 제거

STT 문장을 앱에서 학생별로 분리

특정 키워드로 학생을 판별

수영 기술의 원인 추정

교정 방법 생성

드릴 생성

수영 지식 생성

Template를 앱에서 의미 기반으로 검색

Knowledge를 앱에서 검색

앱은 사실을 전달하고, AI Engine은 해석한다.

# 3. 최종 Request Contract

앱은 AI Engine에 다음 구조로 요청한다.

{

"request_id": "diary_request_xxx",

"schema_version": "1.0",

"feature": "teacher_diary",

"locale": "ko-KR",

"input": {

"text": "STT 원문 또는 교사 입력 원문"

},

"context": {

"pool_id": "pool_xxx",

"class_id": "class_xxx",

"lesson_date": "2026-07-29",

"student_refs": [

"student_001",

"student_002"

],

"students": [

{

"ref": "student_001",

"name": "서태웅"

},

{

"ref": "student_002",

"name": "김민수"

}

]

}

}

## 3.1 필드 정의

### request_id

앱에서 요청마다 생성한다.

요구사항:

요청마다 고유할 것

재시도 시 새 ID인지 기존 ID인지 정책을 명확히 할 것

AI 응답의 request_id와 비교 가능할 것

로그 추적에 사용할 수 있을 것

권장 정책:

사용자가 새로 “AI 생성”을 누르면 새 request_id

네트워크 계층의 자동 재시도는 같은 request_id 유지

사용자가 “다시 생성”을 누르면 새 request_id

기존 프로젝트에 ID 생성 Utility가 있으면 재사용한다.

불필요한 외부 패키지를 추가하지 않는다.

### input.text

다음만 허용한다.

교사가 직접 입력한 원문

Whisper가 반환한 원문

양 끝 공백 trim

금지:

문장 의미 변경

학생 이름 수정

조사 제거

오탈자 추정 교정

문장 재배열

공통/학생 구분

### pool_id

현재 swimming_pool_id를 사용한다.

organization_ref를 새로 만들지 않는다.

### class_id

현재 class_group_id 또는 group.id를 사용한다.

### lesson_date

기존 Diary에서 사용하는 YYYY-MM-DD 형식을 유지한다.

### student_refs

V1 호환을 위해 임시 유지한다.

students[].ref 목록과 반드시 일치해야 한다.

장기적으로 AI Engine 안정화 후 제거할 수 있지만 이번 작업에서는 제거하지 않는다.

### students

학생 전체 목록을 전달한다.

type DiaryStudentContext = {

ref: string;

name: string;

};

규칙:

ref = StudentOption.id

name = StudentOption.name

name은 전체 이름 그대로

given_name 생성 금지

성 제거 금지

조사 추가 금지

별칭 생성 금지

# 4. 최종 Response Contract

앱이 목표로 삼을 표준 응답:

{

"request_id": "diary_request_xxx",

"schema_version": "1.0",

"result": {

"common": "공통 일지 문장",

"students": [

{

"student_ref": "student_001",

"content": "학생별 일지 문장"

}

]

},

"usage": {

"input_tokens": 0,

"output_tokens": 0,

"total_tokens": 0

}

}

## 4.1 앱 응답 처리 우선순위

표준 필드:

student_ref

content

임시 호환 필드:

student_id

feedback

앱 처리 우선순위:

const studentRef =

item.student_ref ??

item.student_id;

const content =

item.content ??

item.feedback;

표준 필드가 존재하면 반드시 표준 필드를 우선 사용한다.

호환 필드는 AI Engine 전환 기간에만 유지한다.

## 4.2 request_id 검증

응답의 request_id는 요청 시 보낸 값과 같아야 한다.

다를 경우:

응답을 현재 Draft에 적용하지 않는다.

표준 오류 처리로 전환한다.

개인정보 없이 mismatch 로그를 남긴다.

이 검증은 늦게 도착한 이전 요청의 응답이 현재 Draft를 덮어쓰는 문제를 방지한다.

# 5. 로그 및 개인정보 정책

## 5.1 로그에 남겨도 되는 정보

{

"request_id": "diary_request_xxx",

"pool_id": "pool_xxx",

"class_id": "class_xxx",

"lesson_date": "2026-07-29",

"student_count": 5,

"text_length": 214,

"status": "success",

"duration_ms": 1500

}

## 5.2 로그에 남기면 안 되는 정보

학생 이름

학생 생년

전화번호

학부모 정보

STT 원문

교사 입력 원문

학생별 Observation

공통 일지 내용

학생별 일지 내용

전체 AI 응답

Authorization Header

Bearer Token

Refresh Token

## 5.3 개발 로그

개발 환경에서도 기본적으로 개인정보를 출력하지 않는다.

디버깅이 필요하더라도:

학생 이름 대신 index 또는 ref 일부 마스킹

원문 대신 길이

응답 대신 학생 결과 개수

를 사용한다.

# 6. 이번 프로젝트 작업 범위

전체 작업은 다음 6개 Work Package로 나눈다.

WP0 현재 구조 재확인

WP1 Request Contract

WP2 Response Contract

WP3 안전성·로그·동시 요청 처리

WP4 통합 테스트

WP5 커리큘럼 구조 사전 조사

각 Work Package는 독립적으로 검토받는다.

WP0~WP4는 Teacher Diary AI 연결 작업이다.

WP5는 다음 대형 작업을 위한 조사만 수행한다.

WP5에서는 Migration이나 신규 DB를 만들지 않는다.

# 7. 공통 작업 규칙

각 Work Package마다 다음을 지킨다.

## 작업 시작 전

Agent는 먼저 다음을 보고한다.

수정 예정 파일

수정 이유

현재 코드 흐름

예상 영향 범위

테스트 계획

단, 이 보고 후 별도 질문 없이 해당 Work Package 범위는 구현해도 된다.

## 작업 완료 후

반드시 다음 형식으로 보고하고 멈춘다.

1. 작업한 내용

2. 수정 파일

3. 신규 파일

4. 변경된 Contract

5. 테스트 결과

6. 기존 기능 회귀 테스트

7. 발견된 문제

8. 다음 작업 전 확인이 필요한 사항

9. Checkpoint 또는 Rollback 기준

## 금지

승인 전에 다음 Work Package 시작

관련 없는 코드 리팩터링

기존 Diary Save 구조 변경

Whisper Provider 변경

UI 전체 재설계

커리큘럼 Migration 생성

Template 전체 전달 구현

Knowledge 관련 구현

AI 분석 로직 앱에 추가

Production 배포

# 8. WP0 — 현재 구조 재확인

## 목적

설계 문서와 실제 코드가 일치하는지 마지막으로 확인한다.

코드 수정은 하지 않는다.

## 조사 항목

다음을 실제 파일과 함수명으로 확인한다.

StudentOption 정의 위치

학생 목록을 가져오는 함수

AI Diary Request 생성 위치

AI Diary Response 처리 위치

Voice Recorder 위치

Whisper 호출 위치

공통 Draft State 위치

학생별 Draft State 위치

기존 Diary Save 함수

AI 요청 로그 위치

Authorization Header 생성 위치

AI Engine Base URL 설정 위치

Request 재시도 로직

사용자 “다시 생성” 로직

## 반드시 확인할 추가 항목

동시에 AI 생성 버튼을 두 번 누를 수 있는가

이전 요청 응답이 늦게 도착하면 최신 결과를 덮어쓰는가

컴포넌트 unmount 후 State 업데이트 가능성이 있는가

AbortController 또는 요청 취소 구조가 있는가

request_id 생성 Utility가 이미 있는가

## WP0 산출물

코드 수정 없이 다음 표를 제출한다.

| 항목 | 실제 파일 | 실제 함수/타입 | 현재 상태 | 수정 필요 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

추가로 실제 Sequence를 작성한다.

버튼

→ 녹음 또는 텍스트

→ STT

→ Request 생성

→ AI 호출

→ Response 변환

→ Draft

→ 적용

→ Diary 저장

## WP0 통과 조건

실제 파일과 함수가 모두 확인됨

설계와 다른 부분이 명시됨

수정 파일이 확정됨

아직 코드 변경 없음

WP0 보고 후 반드시 멈춘다.

# 9. WP1 — Request Contract 수정

## 목적

AI Engine에 학생 ref와 전체 이름, request_id를 정확하게 전달한다.

## 구현 항목

### 1. request_id 생성

새 AI 생성 요청마다 생성한다.

### 2. context.students 추가

students: options.students.map((student) => ({

ref: student.id,

name: student.name,

}))

실제 변수명은 현재 Repository 구조에 맞게 적용한다.

### 3. student_refs 유지

student_refs: options.students.map((student) => student.id)

### 4. Context 유지

pool_id

class_id

lesson_date

### 5. 추가 금지

organization_ref

lesson_ref

given_name

template 목록

knowledge 목록

curriculum 임의 값

## Request Type 정의

가능한 경우 기존 TypeScript 타입에 명시적으로 추가한다.

type TeacherDiaryAIRequest = {

request_id: string;

schema_version: "1.0";

feature: "teacher_diary";

locale: "ko-KR";

input: {

text: string;

};

context: {

pool_id: string;

class_id: string;

lesson_date: string;

student_refs: string[];

students: Array<{

ref: string;

name: string;

}>;

};

};

중복 타입을 여러 파일에 만들지 않는다.

기존 공통 API 타입 파일이 있으면 재사용한다.

## Request 사전 검증

AI 호출 전에 최소 검증한다.

request_id 존재

input.text가 비어 있지 않음

pool_id 존재

class_id 존재

lesson_date 형식 정상

students 배열 존재

students[].ref 존재

students[].name 존재

student_refs와 students[].ref가 일치

학생 이름을 수정하거나 분석하는 검증은 금지한다.

## WP1 테스트

최소 다음을 검증한다.

### 정상

학생 1명

학생 여러 명

한글 이름

외국 이름

띄어쓰기가 있는 이름

STT 원문

직접 입력 원문

### 오류

pool_id 없음

class_id 없음

빈 input.text

학생 ref 없음

학생 name 없음

student_refs와 students 불일치

## WP1 증거물

다음을 제출한다.

수정된 Request Type

실제 Request 예시

개인정보를 마스킹한 개발 로그

테스트 결과

기존 AI 호출이 깨지지 않았다는 증거

실제 학생 이름이나 원문이 포함된 로그는 제출하지 않는다.

## WP1 통과 조건

students[{ref,name}] 전달

student_refs 병행

request_id 전달

STT 원문 변형 없음

기존 Draft 화면 진입 가능

기존 Diary Save 변경 없음

TypeScript 오류 없음

WP1 완료 후 반드시 멈춘다.

# 10. WP2 — Response Contract 수정

## 목적

AI Engine의 표준 응답과 기존 응답을 안전하게 처리한다.

## 구현 항목

### 표준 응답

student_ref

content

### 임시 호환

student_id

feedback

### 공통 결과

result.common

## 응답 변환 규칙

const studentRef =

studentResult.student_ref ??

studentResult.student_id;

const content =

studentResult.content ??

studentResult.feedback;

학생 ref가 없으면 결과를 임의 학생에게 적용하지 않는다.

학생 목록에 존재하지 않는 ref가 반환되면:

해당 학생 결과는 적용하지 않음

안전한 오류 또는 경고 처리

개인정보 없이 invalid_ref 로그

## request_id 일치 검사

request.request_id === response.request_id

일치하지 않으면 Draft에 적용하지 않는다.

## 중복 학생 처리

같은 student_ref가 여러 번 반환되면 임의로 합치지 않는다.

권장 처리:

Response Contract 오류로 취급

Draft 적용 중단

오류 상태 표시

AI Engine Output Validator가 원칙적으로 막아야 하지만 앱도 방어한다.

## 누락 학생 처리

AI 응답에 일부 학생만 존재할 수 있다.

따라서:

응답에 없는 학생의 기존 수동 입력은 유지

빈 문자열로 덮어쓰지 않음

전체 학생 결과가 반드시 반환된다고 가정하지 않음

## 기존 입력 보존

AI 결과를 적용할 때 기존 수동 입력을 삭제하지 않는다.

현재 앱의 기존 입력 보존 정책을 유지한다.

정확한 합성 방식은 현재 코드 동작을 기준으로 유지하고, 이번 Work Package에서 UX 정책을 변경하지 않는다.

## WP2 테스트

표준 응답만 반환

구형 응답만 반환

표준과 구형 필드가 동시에 반환

request_id 불일치

알 수 없는 student_ref

중복 student_ref

학생 일부 누락

common만 반환

students만 반환

빈 students 배열

잘못된 JSON 또는 타입

## WP2 통과 조건

student_ref/content 우선

구형 필드 임시 호환

request_id mismatch 차단

알 수 없는 학생 결과 차단

기존 수동 입력 보존

기존 Diary Save 구조 변경 없음

WP2 완료 후 반드시 멈춘다.

# 11. WP3 — 안전성·로그·동시 요청 처리

## 목적

중복 요청, 늦게 도착한 응답, 개인정보 로그 문제를 해결한다.

## 구현 항목

### 1. 개인정보 로그 제거

다음 로그를 모두 검색한다.

GENERATE-REQ

GENERATE-RES

AI DIARY

Whisper transcript

student name

response body

Authorization

학생 이름·원문·결과 본문을 제거한다.

### 2. 중복 버튼 방지

AI 요청 처리 중에는 같은 생성 버튼을 연속 실행하지 못하게 한다.

기존 State Machine에 Processing 상태가 있으면 재사용한다.

### 3. 최신 요청만 적용

최신 활성 request_id를 보관한다.

응답이 도착했을 때 현재 활성 요청과 다르면 Draft에 적용하지 않는다.

### 4. 컴포넌트 종료 안전성

가능한 범위에서:

unmount 후 State 업데이트 방지

요청 취소 가능 여부 확인

AbortController 사용 가능 여부 확인

기존 API Client 구조상 AbortController가 과도한 변경을 요구하면 억지로 추가하지 않는다.

대신 request_id 기반 stale response 차단을 반드시 구현한다.

### 5. 오류 메시지

서버의 내부 오류 문자열을 사용자에게 그대로 노출하지 않는다.

사용자 메시지와 개발 로그를 분리한다.

예:

사용자:

AI 일지를 생성하지 못했습니다. 잠시 후 다시 시도해주세요.

개발 로그:

error.code, HTTP status, request_id

## WP3 테스트

생성 버튼 빠르게 두 번 클릭

첫 번째 요청이 두 번째 요청보다 늦게 응답

화면 이동 후 응답 도착

네트워크 오류

401

403

429

500

Timeout

잘못된 Response

## WP3 통과 조건

학생 이름 로그 없음

STT 원문 로그 없음

전체 AI 결과 로그 없음

Token 로그 없음

중복 클릭 방지

늦은 응답 덮어쓰기 방지

사용자에게 내부 서버 오류 미노출

WP3 완료 후 반드시 멈춘다.

# 12. WP4 — 통합 테스트 및 Production 전 검증

## 목적

기존 Teacher Diary 기능을 깨뜨리지 않고 새 Contract가 연결되는지 확인한다.

## 통합 테스트 시나리오

### 시나리오 A — 공통 내용만 발화

오늘은 자유형 호흡을 연습했습니다.

확인:

공통 Draft 표시

학생별 기존 입력 유지

저장 정상

### 시나리오 B — 학생 한 명

태웅이는 호흡 타이밍이 조금 늦었습니다.

확인:

students[] 전체 이름 전달

AI 응답 student_ref 매핑

해당 학생 Draft 표시

다른 학생 입력 유지

### 시나리오 C — 공통과 여러 학생

오늘은 자유형 호흡을 연습했습니다.

태웅이는 호흡이 조금 늦었고 민수는 자세가 안정적이었습니다.

확인:

공통 Draft

태웅 학생 Draft

민수 학생 Draft

정확한 student_ref 연결

### 시나리오 D — 이름 변형

서태웅

태웅

태웅이

태웅이는

앱 검증 범위:

앱이 이름을 변형하지 않았는지

전체 students 목록을 그대로 전달했는지

AI 응답의 student_ref만 적용했는지

이름 매칭 정확도는 AI Engine 책임이다.

### 시나리오 E — AI 실패

확인:

수동 입력 유지

기존 일지 작성 가능

앱 종료 없음

저장 기능 정상

### 시나리오 F — 기존 Diary Save

AI Draft를 적용한 뒤 기존 저장 API를 사용한다.

확인:

class_group_id

lesson_date

common_content

student_notes

구조가 변경되지 않았는지 검증한다.

## WP4 필수 보고

테스트 시나리오별 결과

실패 항목

수정한 버그

남은 제한

Production 배포 전 체크리스트

Rollback 지점

## WP4 통과 조건

기존 음성 입력 정상

기존 텍스트 입력 정상

기존 Draft 수정 정상

기존 적용 정상

기존 Diary 저장 정상

AI 실패 시 수동 일지 정상

개인정보 로그 없음

최신 요청 응답만 반영

WP4 보고 후 Production 배포는 별도 승인 전까지 금지한다.

# 13. WP5 — SWIMNOTE X 커리큘럼 통합 사전 조사

## 중요

WP5는 구현 작업이 아니다.

Teacher Diary만을 위한 별도 커리큘럼 DB를 새로 만들지 않는다.

SWIMNOTE X의 기존 또는 계획된 커리큘럼 구조와 통합하기 위한 조사다.

## 조사 목적

최종적으로 하나의 커리큘럼 데이터를 다음 기능이 같이 사용해야 한다.

선생님 오늘 수업 과정

학생 현재 진도

완료 이력

다음 과정 추천

AI Teacher Diary

학부모 진도 게이지

교재 순서

SWIMNOTE X 자동 추천 일지

Teacher Diary 전용 커리큘럼과 X 전용 커리큘럼을 따로 만들면 안 된다.

## 조사 항목

Repository 전체에서 다음을 검색한다.

curriculum

curriculum_items

curriculum_progress

student_progress

progress

lesson_curriculum

level

template_level

franchise_mode

swimnote_x

X mode

교재

게이지

완료

건너뛰기

next curriculum

다음 위치를 모두 확인한다.

DB Schema

Migration

Route

Service

Type

Frontend 화면

Feature Flag

주석

미사용 코드

과거 구현 파일

## Template 구조 조사

현재 존재하는 것으로 보고된:

diary_templates

diary_template_levels

GET /diary-templates

를 확인한다.

보고해야 할 내용:

Template가 수영장별인지

Template가 레벨과 연결되는지

Template가 커리큘럼 번호를 갖는지

Template 내용이 교재 순서와 연결되는지

현재 실제 데이터가 있는지

X모드와 일반모드에서 어떻게 노출되는지

## 커리큘럼 Source of Truth 원칙

최종 운영 원본은 SWIMNOTE 앱/API Server가 가져야 한다.

학생

반

수업

커리큘럼

현재 진도

완료 이력

오늘 수업 과정

AI Engine은 이 데이터를 판단용 Snapshot으로 받는다.

AI Engine의 검색용 복제본이나 캐시는 허용할 수 있지만, 앱 운영 데이터의 원본이 되어서는 안 된다.

## WP5 산출물

다음 보고서만 작성한다.

1. 현재 존재하는 커리큘럼 관련 Schema

2. 현재 존재하는 진도 관련 Schema

3. 현재 존재하는 Template 구조

4. SWIMNOTE X 관련 구현 현황

5. 재사용 가능한 구조

6. 없는 구조

7. 중복 위험

8. 권장 Source of Truth

9. 필요한 신규 테이블 후보

10. 필요한 API 후보

11. 필요한 앱 화면 후보

12. 예상 Migration 영향

13. 기존 데이터 이전 필요 여부

14. 작업 규모 추정

15. 권장 단계별 구현 순서

## WP5 금지

Migration 실행

새 테이블 생성

Route 생성

UI 생성

기존 Template 구조 변경

X모드 정책 변경

데이터 삭제

Production 변경

WP5 보고서를 제출하고 반드시 멈춘다.

커리큘럼 구현은 별도 승인 후 새 작업 지시서로 진행한다.

# 14. 이번 작업에서 보류하는 사항

다음은 이번 Teacher Diary 앱 연동 범위에서 제외한다.

Curriculum DB 신규 구축

학생 진도 DB 신규 구축

완료 이력 DB 신규 구축

오늘 커리큘럼 선택 UI

학부모 진도 게이지

특정 학생만 AI 재생성

Template Snapshot 전달

AI Engine이 앱 API를 조회하는 인증

Knowledge Search

Knowledge DB

Prompt 수정

State Parser

Name Matcher

AI Output Validator

AI Engine 배포

이 중 Parser, Matcher, Prompt, Validator는 AI Engine 전담 작업이다.

커리큘럼·진도·게이지는 WP5 조사 후 별도 앱 프로젝트로 진행한다.

# 15. 작업 예상 규모

## Teacher Diary 앱 연결

| Work Package | 예상 규모 | 위험도 |
| --- | --- | --- |
| WP0 구조 재확인 | 소 | 낮음 |
| WP1 Request Contract | 소 | 낮음 |
| WP2 Response Contract | 소~중 | 중간 |
| WP3 안전성·로그 | 중 | 중간 |
| WP4 통합 테스트 | 중 | 중간 |
| WP5 커리큘럼 조사 | 소~중 | 낮음 |

기존 구조가 보고서 내용과 동일하다면 WP0~WP4는 대형 개발이 아니다.

핵심은 새 기능 개발보다:

정확한 Contract 연결

잘못된 응답 방어

개인정보 로그 제거

기존 Diary 기능 보존

이다.

## 향후 커리큘럼·진도 시스템

별도 프로젝트로 보면 규모가 크다.

예상 구성:

Curriculum Schema

교재 순서

센터별 활성화

학생 진행 상태

완료 이력

수업별 커리큘럼

선생님 확인 UX

학부모 게이지

AI Snapshot

Template 연결

따라서 현재 Teacher Diary Contract 작업과 섞지 않는다.

# 16. Checkpoint 및 Rollback 규칙

각 Work Package 완료 후 Checkpoint를 생성한다.

권장 이름:

checkpoint/teacher-diary-wp0-audit

checkpoint/teacher-diary-wp1-request-contract

checkpoint/teacher-diary-wp2-response-contract

checkpoint/teacher-diary-wp3-safety

checkpoint/teacher-diary-wp4-integration

Rollback 기준:

기존 AI Diary 호출 실패

기존 Whisper 실패

기존 수동 일지 입력 실패

기존 Diary 저장 실패

다른 Teacher 화면 오류

TypeScript Build 실패

앱 실행 실패

인증 오류 증가

학생 Draft가 잘못된 학생에게 적용

문제 발생 시 해당 Work Package 시작 전 Checkpoint로 복귀 가능해야 한다.

# 17. Agent 최종 실행 명령

아래 규칙에 따라 작업한다.

1. 지금은 WP0만 수행한다.

2. WP0에서는 코드를 수정하지 않는다.

3. WP0 보고서를 제출한 뒤 멈춘다.

4. 승인받기 전에 WP1을 시작하지 않는다.

5. 이후에도 Work Package 하나만 수행한다.

6. 각 Work Package 종료 시 테스트와 수정 파일을 보고한다.

7. 승인 없이 다음 Work Package로 넘어가지 않는다.

8. 관련 없는 리팩터링을 하지 않는다.

9. Production 배포를 하지 않는다.

10. 커리큘럼 DB와 Migration을 생성하지 않는다.

# 18. 최종 구조

Teacher Input

↓

SWIMNOTE App

- Voice

- STT

- request_id

- pool_id

- class_id

- lesson_date

- students[{ref,name}]

↓

SWIMNOTE AI Engine

- Parser

- Name Matcher

- Knowledge

- GPT

- Validator

↓

SWIMNOTE App

- common Draft

- student Draft

- Teacher Review

- Existing Diary Save

앱은 AI가 아니다.

AI Engine은 운영 데이터의 원본이 아니다.

앱

= 사실, UX, 저장

AI Engine

= 해석, 검색, 생성, 검증

이 책임선을 유지한다.